PRUEBAS DE OPTIMIZACIÓN DEL PROYECTO

DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES DEL PROYECTO.

Planificación Prueba del software.

<<Unidad, Integración y sistema>>

Integrantes:

Jesus Aguirre 27.666.555

Jesus Canelon 27.199.177

**SECCION 3302**

Proyecto: Casa Sobre la Roca

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo General: Iniciar Sesion | | | |
| Objetivos Específicos | Actividades | Lugar/Fecha | Responsables |
| Unidad  (Evaluar los componentes del sistema por unidad (maestros)) | * Inyeccion SQL en campos cedula y contraseña al iniciar sesion | Oficina de Jesus Aguirre 23/02/2023 | Jesus Aguirre |
| * Pruebas con PHPunit caja negra | Oficina de Jesus Aguirre 03/03/2023 |
| Integración  (Comprobar la correcta unión de los componentes (transacciones)) | * Prueba de integración con PHPunit | Oficina de Jesus Aguirre  03/03/2023 | Jesus Aguirre y Jesus Canelon |
| * Verificacion de integración en las vistas | Oficina de Jesus Aguirre  03/03/2023 |
| Sistema  (Comprobar la integridad global del entorno final del producto) | * Entregar prototipo del sistema con con test de aceptación. | Calle 48 con carrera 19. Ministerio Apostolico La Roca | Profesora Pura Castillo, Pastor Carlos, Apostol Miguel Angel y otros usuarios.   * Revision de tutor de proyecto Jose Sequera via virtual, por un hosting |
| Observaciones: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo General: Registrar Usuarios | | | |
| Objetivos Específicos | Actividades | Lugar/Fecha | Responsables |
| Unidad  (Evaluar los componentes del sistema por unidad (maestros)) | * Inyeccion SQL en campos cedula en formulario de registro de usuario | Oficina de Jesus Aguirre 24/02/2023 | Jesus Aguirre |
| * Inyeccion SQL del campo correo | Oficina de Jesus Aguirre 25/02/2023 |
| * Pruebas con PHPunit caja negra | Oficina de Jesus Aguirre 05/02/2023 |
| Integración  (Comprobar la correcta unión de los componentes (transacciones)) | * Prueba de integración con PHPunit | Oficina de Jesus Aguirre  27/02/2023 | Jesus Aguirre y Jesus Canelon |
| * Verificacion de integración en las vistas | Oficina de Jesus Aguirre  05/03/2023 |
| Sistema  (Comprobar la integridad global del entorno final del producto) | * Entregar prototipo del sistema con con test de aceptación. | Calle 48 con carrera 19. Ministerio Apostolico La Roca | Profesora Pura Castillo, Pastor Carlos, Apostol Miguel Angel y otros usuarios.   * Revision de tutor de proyecto Jose Sequera via virtual, por un hosting |
| Observaciones: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo General: Aula Virtual Profesores | | | |
| Objetivos Específicos | Actividades | Lugar/Fecha | Responsables |
| Unidad  (Evaluar los componentes del sistema por unidad (maestros)) | * Inyeccion SQL al eliminar la descripción de una materia | Oficina de Jesus Aguirre 25/02/2023 | Jesus Canelon. |
| * Inyeccion SQL al eliminar la descripción de una materia | Oficina de Jesus Aguirre 26/02/2023 |
| * Inyeccion SQL al eliminar la descripción de una materia | Oficina de Jesus Aguirre 27/02/2023 |
| * Pruebas con PHPunit caja negra | Oficina de Jesus Aguirre 01/02/2023 |
| Integración  (Comprobar la correcta unión de los componentes (transacciones)) | * Prueba de integración con PHPunit | Oficina de Jesus Aguirre  01/02/2023 | Jesus Aguirre y Jesus Canelon |
| * Verificacion de integración en las vistas | Oficina de Jesus Aguirre  05/03/2023 |
| Sistema  (Comprobar la integridad global del entorno final del producto) | * Entregar prototipo del sistema con con test de aceptación. | Calle 48 con carrera 19. Ministerio Apostolico La Roca | Profesora Pura Castillo, Pastor Carlos, Apostol Miguel Angel y otros usuarios.   * Revision de tutor de proyecto Jose Sequera via virtual, por un hosting |
| Observaciones: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo General: Aula Virtual Estudiantes | | | |
| Objetivos Específicos | Actividades | Lugar/Fecha | Responsables |
| Unidad  (Evaluar los componentes del sistema por unidad (maestros)) | * Inyeccion SQL al consultar descripción sobre la materia | Oficina de Jesus Aguirre 25/02/2023 | Jesus Canelon. |
| * Inyeccion SQL al consultar notas de las materias | Oficina de Jesus Aguirre 26/02/2023 |
| * Pruebas con PHPunit caja negra | Oficina de Jesus Aguirre 01/02/2023 |
| Integración  (Comprobar la correcta unión de los componentes (transacciones)) | * Prueba de integración con PHPunit | Oficina de Jesus Aguirre  01/02/2023 | Jesus Aguirre y Jesus Canelon |
| * Verificacion de integración en las vistas | Oficina de Jesus Aguirre  05/03/2023 |
| Sistema  (Comprobar la integridad global del entorno final del producto) | * Entregar prototipo del sistema con con test de aceptación. | Calle 48 con carrera 19. Ministerio Apostolico La Roca | Profesora Pura Castillo, Pastor Carlos, Apostol Miguel Angel y otros usuarios.   * Revision de tutor de proyecto Jose Sequera via virtual, por un hosting |
| Observaciones: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo General: Gestionar Materias | | | |
| Objetivos Específicos | Actividades | Lugar/Fecha | Responsables |
| Unidad  (Evaluar los componentes del sistema por unidad (maestros)) | * Inyeccion SQL al registrar una materia | Oficina de Jesus Aguirre 26/02/2023 | Jesus Canelon. |
| * Inyeccion SQL al vincular profesores con la materia. | Oficina de Jesus Aguirre 26/02/2023 |
| * Inyeccion SQL al desvincular profesores de la materia | Oficina de Jesus Aguirre 27/02/2023 |
| * Inyeccion SQL al eliminar materias | Oficina de Jesus Aguirre 27/02/2023 |
| * Pruebas con PHPunit caja negra | Oficina de Jesus Aguirre 02/03/2023 |
| Integración  (Comprobar la correcta unión de los componentes (transacciones)) | * Prueba de integración con PHPunit | Oficina de Jesus Aguirre  02/03/2023 | Jesus Aguirre y Jesus Canelon |
| * Verificacion de integración en las vistas | Oficina de Jesus Aguirre  04/05/2023 |
| Sistema  (Comprobar la integridad global del entorno final del producto) | * Entregar prototipo del sistema con con test de aceptación. | Calle 48 con carrera 19. Ministerio Apostolico La Roca | Profesora Pura Castillo, Pastor Carlos, Apostol Miguel Angel y otros usuarios.   * Revision de tutor de proyecto Jose Sequera via virtual, por un hosting |
| Observaciones: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo General: Gestionar Profesores | | | |
| Objetivos Específicos | Actividades | Lugar/Fecha | Responsables |
| Unidad  (Evaluar los componentes del sistema por unidad (maestros)) | * Inyeccion SQL al registrar profesores en la ECAM | Oficina de Jesus Aguirre 27/02/2023 | Jesus Canelon. |
| * Inyeccion SQL al eliminar profesores de la ECAM | Oficina de Jesus Aguirre 27/02/2023 |
| * Pruebas con PHPunit caja negra | Oficina de Jesus Aguirre 02/03/2023 |
| Integración  (Comprobar la correcta unión de los componentes (transacciones)) | * Prueba de integración con PHPunit | Oficina de Jesus Aguirre  02/03/2023 | Jesus Aguirre y Jesus Canelon |
| * Verificacion de integración en las vistas | Oficina de Jesus Aguirre  02/03/2023 |
| Sistema  (Comprobar la integridad global del entorno final del producto) | * Entregar prototipo del sistema con con test de aceptación. | Calle 48 con carrera 19. Ministerio Apostolico La Roca | Profesora Pura Castillo, Pastor Carlos, Apostol Miguel Angel y otros usuarios.   * Revision de tutor de proyecto Jose Sequera via virtual, por un hosting |
| Observaciones: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo General: Gestionar Secciones | | | |
| Objetivos Específicos | Actividades | Lugar/Fecha | Responsables |
| Unidad  (Evaluar los componentes del sistema por unidad (maestros)) | * Inyeccion SQL al registrar secciones en la ECAM | Oficina de Jesus Aguirre  04/03/2023 | Jesus Canelon. |
| * Inyeccion SQL al editar secciones de la ECAM | Oficina de Jesus Aguirre  04/03/2023 |
| * Inyeccion SQL al actualizar estudiantes de la sección. | Oficina de Jesus Aguirre  04/03/2023 |
| * Inyeccion SQL eliminar estudiantes de la sección | Oficina de Jesus Aguirre  04/03/2023 |
| * Inyeccion SQL al actualizar profesores de la sección. | Oficina de Jesus Aguirre  04/03/2023 |
| * Inyeccion SQL al eliminar profesores de la sección. | Oficina de Jesus Aguirre  04/03/2023 |
| * Inyeccion SQl al cerrar secciones de la ECAM. | Oficina de Jesus Aguirre  04/03/2023 |
| * Inyeccion SQL al listar estudiantes pasados en las secciones cerradas. | Oficina de Jesus Aguirre  04/03/2023 |
| * Inyeccion SQL al eliminar definitivamente una sección. | Oficina de Jesus Aguirre  04/03/2023 |
| * Pruebas con PHPunit caja negra | Oficina de Jesus Aguirre  04/03/2023 |
| Integración  (Comprobar la correcta unión de los componentes (transacciones)) | * Prueba de integración con PHPunit | Oficina de Jesus Aguirre  (pendiente) | Jesus Aguirre y Jesus Canelon |
| * Verificacion de integración en las vistas |
| Sistema  (Comprobar la integridad global del entorno final del producto) | * Entregar prototipo del sistema con con test de aceptación. | Calle 48 con carrera 19. Ministerio Apostolico La Roca | Profesora Pura Castillo, Pastor Carlos, Apostol Miguel Angel y otros usuarios.   * Revision de tutor de proyecto Jose Sequera via virtual, por un hosting |
| Observaciones: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo General: Gestionar Ecam – Control de Notas | | | |
| Objetivos Específicos | Actividades | Lugar/Fecha | Responsables |
| Unidad  (Evaluar los componentes del sistema por unidad (maestros)) | * Inyeccion SQL al agregar nota final, colocando valores incorrectos. | Oficina de Jesus Aguirre  04/03/2023 | Jesus Canelon. |
| * Inyeccion SQL al eliminar una nota final de un estudiante. | Oficina de Jesus Aguirre  04/03/2023 |
| * Pruebas con PHPunit caja negra | Oficina de Jesus Aguirre  04/03/2023 |
| Integración  (Comprobar la correcta unión de los componentes (transacciones)) | * Prueba de integración con PHPunit | Oficina de Jesus Aguirre  05/03/2023 | Jesus Canelon y Jesus Aguirre |
| * Verificacion de integración en las vistas | Oficina de Jesus Aguirre  05/03/2023 |
| Sistema  (Comprobar la integridad global del entorno final del producto) | * Entregar prototipo del sistema con con test de aceptación. | Calle 48 con carrera 19. Ministerio Apostolico La Roca | Profesora Pura Castillo, Pastor Carlos, Apostol Miguel Angel y otros usuarios.   * Revision de tutor de proyecto Jose Sequera via virtual, por un hosting |
| Observaciones: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo General: Gestionar Ecam – Boletin de Notas | | | |
| Objetivos Específicos | Actividades | Lugar/Fecha | Responsables |
| Unidad  (Evaluar los componentes del sistema por unidad (maestros)) | * Inyeccion SQL al consultar el boletín de notas de los estudiantes | Oficina de Jesus Aguirre  05/03/2023 | Jesus Canelon. |
| * Pruebas con PHPunit caja negra | Oficina de Jesus Aguirre  05/03/2023 |
| Integración  (Comprobar la correcta unión de los componentes (transacciones)) | * Prueba de integración con PHPunit | Oficina de Jesus Aguirre  05/03/2023 | Jesus Aguirre y Jesus Canelon |
| * Verificacion de integración en las vistas | Oficina de Jesus Aguirre  05/03/2023 |
| Sistema  (Comprobar la integridad global del entorno final del producto) | * Entregar prototipo del sistema con con test de aceptación. | Calle 48 con carrera 19. Ministerio Apostolico La Roca | Profesora Pura Castillo, Pastor Carlos, Apostol Miguel Angel y otros usuarios.   * Revision de tutor de proyecto Jose Sequera via virtual, por un hosting |
| Observaciones: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo General: Gestionar Celula de Discipulado | | | |
| Objetivos Específicos | Actividades | Lugar/Fecha | Responsables |
| Unidad  (Evaluar los componentes del sistema por unidad (maestros)) | * Inyeccion SQL en el registro de la celula de discipilado. | Oficina de Jesus Aguirre  05/03/2023 | Jesus Aguirre |
| * Inyeccion SQL al editar celula de discipulado. | Oficina de Jesus Aguirre  05/03/2023 |
| * Inyeccion SQL al agregar discípulos a celula de discipulado. | Oficina de Jesus Aguirre  05/03/2023 |
| * Inyeccion SQL al agresar asistencias en las celula. | Oficina de Jesus Aguirre  05/03/2023 |
| * Inyecciones SQL eliminar discípulos de la celula de discípulos. | Oficina de Jesus Aguirre  05/03/2023 |
| * Inyecciones SQL en los campos de reporte de celula de discipulado | Oficina de Jesus Aguirre  05/03/2023 |
| * Pruebas con PHPunit caja negra | Oficina de Jesus Aguirre  05/03/2023 |
| Integración  (Comprobar la correcta unión de los componentes (transacciones)) | * Prueba de integración con PHPunit. | Oficina de Jesus Aguirre  (pendiente) | Jesus Aguirre y Jesus Canelon |
| * Verificacion de integración en las vistas. |
| Sistema  (Comprobar la integridad global del entorno final del producto) | * Entregar prototipo del sistema con con test de aceptación. | Calle 48 con carrera 19. Ministerio Apostolico La Roca | Profesora Pura Castillo, Pastor Carlos, Apostol Miguel Angel y otros usuarios.   * Revision de tutor de proyecto Jose Sequera via virtual, por un hosting |
| Observaciones: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo General: Gestionar Celula de Consolidacion | | | |
| Objetivos Específicos | Actividades | Lugar/Fecha | Responsables |
| Unidad  (Evaluar los componentes del sistema por unidad (maestros)) | * Inyecciones en SQL en campos de registrar celula de consolidación. | Oficina de Jesus Aguirre  04/03/2023 | Jesus Aguirre |
| * Inyecciones SQL al editar celula de consolidación | Oficina de Jesus Aguirre  04/03/2023 |
| * Inyecciones SQL al agregar participantes en células de consolidación. | Oficina de Jesus Aguirre  04/03/2023 |
| * Inyecciones SQL al agregar asistencias a los participantes de la celula | Oficina de Jesus Aguirre  04/03/2023 |
| * Inyecciones SQL en reporte de celula de consolidación. | Oficina de Jesus Aguirre  04/03/2023 |
| * Pruebas con PHPunit caja negra | Oficina de Jesus Aguirre  04/03/2023 |
| Integración  (Comprobar la correcta unión de los componentes (transacciones)) | * Prueba de integración con PHPunit. | Oficina de Jesus Aguirre  (pendiente) | Jesus Aguirre y Jesus Canelon |
| * Verificacion de integración en las vistas. | Oficina de Jesus Aguirre  (pendiente) |
| Sistema  (Comprobar la integridad global del entorno final del producto) | * Entregar prototipo del sistema con con test de aceptación. | Calle 48 con carrera 19. Ministerio Apostolico La Roca | Profesora Pura Castillo, Pastor Carlos, Apostol Miguel Angel y otros usuarios.   * Revision de tutor de proyecto Jose Sequera via virtual, por un hosting |
| Observaciones: | | | |